## Slide 1: BIBLIOTECH
Universidade São Judas Tadeu – USJT
Campus Mooca
UC – Gestão e Qualidade de Software

## Slide 2: Integrantes e RAs
Emilio Gabriel dos Santos Palacios – RA 823112595
Gabriela Alves Rodrigues – RA 82311687
Henryk Bagdanovicius Roza – RA 823135401

## Slide 3: SOLUÇÃO PROBLEMA PROBLEMA VS SOLUÇÃO
Aplicação web voltada à gestão de bibliotecas
Automatizar tarefas
Maior controle e gestão
Gerenciamento manual de bibliotecas
Organização dificil
Suscetível a atrasos ou perdas

## Slide 4: FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
Cadastro e consulta de livros, com informações detalhadas
Registro de usuários com diferentes perfis de acesso
Empréstimos e devoluções de livros, com controle de prazos
Geração de relatórios sobre movimentações da biblioteca
Alertas para livros em atraso, e controle do histórico do uso

## Slide 5: CRONOGRAMA DE TESTES Semana 01 Semana 02 Semana 03
Planejamento e definição da estratégia de testes
Elaboração dos casos e roteiros de teste
Testes unitários

## Slide 6: CRONOGRAMA DE TESTES Semana 04 Semana 05
Testes de integração
Testes de sistema e aceitação

## Slide 7: RECURSOS
2 Analistas de teste (QA)
1 Analista de Requisitos
Ambiente de homologação
Ferramentas usadas (Jira, Selenium, Postman, TestLink)

## Slide 8: MARCOS
Fim do planejamento de testes (semana 1)
Aprovação dos casos de teste (semana 2)
Conclusão de testes unitários (semana 3)
Integração contínua com execução de testes automatizados (semana 4)
Validação com Stakeholders (semana 5)

## Slide 9: CASO DE TESTE 01 – EMPRÉSTIMO DE LIVRO
Objetivo: verificar se o sistema permite o empréstimo de um livro disponível
Pré-condições: usuário e livro cadastrados no sistema
Entradas: Código do livro, ID do usuário
Passos:
  1 – Acessar o sistema
  2 – Realizar o login como usuário
  3 - Buscar livro disponível
  4 - Clicar em “solicitar empréstimo”
Resultado esperado: Sistema registra empréstimo, com data de retirada e data prevista para devolução

## Slide 10: CASO DE TESTE 02 – DEVOLUÇÃO DE LIVRO
Objetivo: verificar se o sistema registra multa após constar devolução de livro em atraso
Pré-condições: usuário e livro cadastrados no sistema, registro de empréstimo (prazo vencido)
Entradas: Código do livro, ID do usuário
Passos:
  1 – Realizar o login como usuário
  2 – Acessar menu de devoluções
  3 – Selecionar livro emprestado
  4 – Confirmar devolução
Resultado esperado: Sistema registra devolução e aplicar multa conforme as regras

## Slide 11: ROTEIRO DE TESTE 01 - FLUXO IDEAL
1 – Acessar o sistema
2 – Realizar login como admin
3 – Cadastrar novo usuário
4 – Cadastrar novo livro
5 – Realizar empréstimo de livro para usuário
6 – Consultar status do empréstimo
7 – Realizar devolução do livro
8 – Gerar relatório de empréstimos ativos e devolvidos

## Slide 12: ROTEIRO DE TESTE 02 – FLUXO ALTERNATIVO E DE ERRO
1 – Tentar logar com credenciais inválidas
2 – Tentar realizar empréstimo de livro não disponível
3 – Tentar devolver livro não emprestado
4 – Consultar relatórios com perfil de usuário sem permissão
5 – Verificar mensagens de erro e tratamento de exceções

## Slide 13: OBRIGADO!